|  | ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (Project Charter) Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería Asignatura: Gestión de Proyectos en Ingeniería | Código: Versión: Fecha: |
| --- | --- | --- |

| Docente: | Claudia Marcela Cifuentes | Grupo: SN1 |
| --- | --- | --- |
| Estudiante(s): | Juan David Cardozo Prada | Semestre: Octavo |
| Fecha de elaboración: | 17 de septiembre de 2026 | Fecha de entrega: 28/11/2026 (planificada) |

Formato elaborado con base en la guía del PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) para el proceso de Desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto. Diligenciar cada sección de acuerdo con el proyecto asignado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| Nombre del proyecto | Farmaps |
| --- | --- |
| Patrocinador (Sponsor) | Claudia Marcela Cifuentes |
| Gerente de proyecto asignado | Juan David Cardozo Prada |
| Nivel de autoridad del gerente de proyecto | Autoridad para organizar su trabajo, priorizar tareas y seleccionar herramientas dentro del alcance aprobado. Los cambios que afecten entregables, fechas o criterios académicos se presentarán al docente. No tiene autoridad para comprometer recursos de la institución o de farmacias. |
| Fecha de inicio estimada | 17 de septiembre de 2026 |
| Fecha de finalización estimada | Última semana de noviembre de 2026 |
| Área / Unidad solicitante | Gestión de proyectos de ingeniería. |

2. PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto propone facilitar la búsqueda de medicamentos en una zona determinada, reuniendo en una página web la ubicación de farmacias, los medicamentos registrados, sus precios y su disponibilidad reportada. La necesidad que se busca atender es la consulta dispersa de esta información, que puede obligar a las personas a contactar o visitar varios establecimientos antes de decidir dónde comprar. La solución permitirá buscar un medicamento, identificar en el mapa las farmacias que lo reportan y comparar alternativas por precio y cercanía. Se espera apoyar una decisión informada y reducir búsquedas innecesarias; estos beneficios deberán validarse y no se presentan como resultados ya obtenidos. En el ámbito académico, el proyecto permitirá aplicar gestión del alcance, tiempo, costos, riesgos y calidad, además de análisis, diseño y desarrollo web. Se plantea un prototipo funcional de alcance local, viable para un solo estudiante, sin depender de convenios comerciales ni conexiones a inventarios reales.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Desarrollar un prototipo web adaptable a dispositivos móviles que permita buscar medicamentos, ubicar en un mapa las farmacias que los reportan disponibles y comparar precios y distancia aproximada desde una ubicación de referencia, con datos de prueba verificables.

Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz intuitiva y adaptable que facilite la búsqueda y visualización de resultados en un mapa. - Estructurar una base de datos para gestionar la información de farmacias, medicamentos, presentaciones, precios y disponibilidad reportada. - Implementar la búsqueda de medicamentos y la comparación de ofertas de una misma presentación, permitiendo ordenar los resultados por precio o distancia aproximada. - Incorporar un módulo administrativo de acceso restringido para registrar y actualizar la información de las farmacias y sus ofertas de medicamentos. - Verificar el funcionamiento de la aplicación mediante pruebas con datos de demostración y elaborar la documentación técnica y de usuario necesaria para su instalación, uso y mantenimiento.

4. ALCANCE DEL PROYECTO

Descripción del alcance del proyecto

La aplicación permitirá consultar medicamentos por su nombre comercial o principio activo y visualizar en un mapa y en una lista las farmacias que reportan disponibilidad. Cada oferta mostrará la presentación del medicamento, su precio, la disponibilidad registrada y la fecha de actualización de la información. Los resultados podrán ordenarse por precio o por distancia aproximada en línea recta desde la ubicación del usuario, obtenida con su autorización, o desde un punto seleccionado manualmente. El prototipo incluirá una interfaz adaptable, una base de datos y un módulo administrativo para mantener la información. Se utilizarán datos de demostración claramente identificados, sin depender de conexiones con inventarios reales. No se incluirán compras, pagos, reservas, domicilios ni recomendaciones médicas; los precios y las existencias deberán confirmarse directamente con cada farmacia.

Dentro del alcance (incluye)

• Búsqueda por nombre comercial o principio activo registrado; identificación de concentración, forma farmacéutica y presentación. • Mapa interactivo con marcadores y fichas de farmacias: nombre, dirección, coordenadas y horario reportado, cuando esté disponible. • Listado de ofertas con precio, moneda, disponibilidad reportada y fecha de actualización; ordenamiento por precio o distancia. • Ubicación del usuario con consentimiento del navegador y alternativa de selección manual en el mapa. • Módulo administrativo básico, de acceso restringido al estudiante, para crear y actualizar farmacias, medicamentos y ofertas. • Interfaz adaptable, manejo de errores, pruebas funcionales, documentación y publicación demostrativa si el servicio gratuito lo permite.

Fuera del alcance (excluye)

• Compra, pagos, reservas, domicilios y facturación. • Conexión a inventarios, cajas o sistemas comerciales de farmacias; actualización automática o garantía de existencias y precios en tiempo real. • Diagnósticos, recomendaciones de tratamiento, dosis, equivalencias terapéuticas o gestión de recetas e historias clínicas. • Aplicación móvil nativa, navegación giro a giro, rutas viales y tiempos de viaje. • Cobertura nacional, operación comercial, cuentas de clientes y portales para múltiples administradores de farmacias.

Entregables principales

E1. Documentación de gestión: acta, alcance, EDT, cronograma, presupuesto, registro de riesgos… E2. Especificación de requisitos, casos de uso y criterios de aceptación. E3. Diseño: prototipos de interfaz, arquitectura, modelo de datos y diccionario de datos. E4. Prototipo web y código fuente versionado, con base de datos y conjunto de demostración. E5. Plan, resultados y evidencias de pruebas; registro de incidencias y correcciones. E6. Manual de usuario, guía de instalación y administración, informe final y demostración académica.

5. REQUISITOS DE ALTO NIVEL

RF-01. Permitir buscar un medicamento por nombre o principio activo y distinguir su concentración, forma y presentación. RF-02. Mostrar en mapa y lista las farmacias que tengan ofertas coincidentes y disponibilidad reportada, con acceso a sus detalles. RF-03. Mostrar por oferta el precio positivo, la moneda, la presentación, la disponibilidad y la fecha de actualización. Comparar precios solo para la misma presentación y moneda. RF-04. Calcular y ordenar distancias aproximadas en línea recta desde el punto de referencia; identificar la farmacia más cercana entre las coincidencias, no entre todas las farmacias existentes. RF-05. Solicitar permiso antes de usar la geolocalización. Si se deniega o falla, permitir seleccionar manualmente un punto y continuar la búsqueda. RF-06. Permitir al administrador autenticado registrar y actualizar farmacias, medicamentos y ofertas con validación de campos obligatorios. RNF-01. Mantener operativos los flujos principales en escritorio y móvil, con controles etiquetados, mensajes comprensibles y navegación básica por teclado. RNF-02. Proteger la administración, almacenar contraseñas mediante hash seguro y excluir credenciales del repositorio; usar HTTPS en la publicación. RNF-03. No persistir coordenadas del visitante ni solicitar datos de salud. Informar que el proveedor del mapa puede recibir solicitudes según su política de privacidad. RNF-04. Presentar errores de conexión y resultados vacíos de forma explícita, sin inventar precios o disponibilidad. Mostrar aviso de datos simulados cuando corresponda. RNF-05. Respetar licencias, atribución y límites del proveedor cartográfico. La información será orientativa y se indicará que debe confirmarse directamente con la farmacia.

6. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

| Supuestos | Restricciones |
| --- | --- |
| • El estudiante cuenta con computador e internet para trabajar. • Se utilizarán herramientas gratuitas o de código abierto y servicios compatibles con una demostración académica. • El catálogo inicial podrá ser simulado. Cualquier dato real deberá tener una fuente y condiciones de uso verificables. | • Todo el trabajo de gestión, documentación, programación, pruebas y despliegue será realizado por una sola persona. • Sin presupuesto externo ni acuerdos con farmacias confirmados. • Dependencia de conectividad, permisos del navegador y límites de los servicios gratuitos. • Cobertura limitada a una zona piloto y datos de demostración; sin garantía de actualización en tiempo real. • No se tratarán recetas, diagnósticos ni información clínica personal. |

7. RIESGOS INICIALES IDENTIFICADOS

| N° | Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sobrecarga del único integrante o subestimación del esfuerzo, con retraso de entregas. | Alta | Alto | Priorizar el alcance mínimo, revisar avances semanalmente y reservar la última semana de noviembre para ajustes finales y cierre, sin extender el plazo. |
| 2 | Falta de datos autorizados o precios y disponibilidad desactualizados. | Alta | Alto | Usar datos simulados claramente marcados; registrar fuente y actualización de datos reales y advertir que se confirme con la farmacia. |
| 3 | Cuotas, indisponibilidad del mapa o denegación de geolocalización. | Media | Alto | Revisar límites del proveedor, permitir ubicación manual y conservar el listado cuando falle el mapa; informar el error. |
| 4 | Pérdida de avances, defectos de datos o exposición de acceso administrativo. | Media | Alto | Control de versiones, respaldos de datos, validaciones y pruebas; credenciales fuera del código y contraseñas con hash seguro. |

8. CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES

| N° | Hito | Fecha estimada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acta y requisitos documentados; alcance presentado al docente. | 30/09/2026 | Estudiante |
| 2 | Diseño de interfaz, arquitectura y base de datos completado. | 14/10/2026 | Estudiante |
| 3 | Prototipo integrado con búsqueda, mapa, comparación y administración. | 11/11/2026 | Estudiante |
| 4 | Pruebas ejecutadas y defectos críticos corregidos. | 20/11/2026 | Estudiante |
| 5 | Documentación consolidada, versión demostrativa y sustentación final. | 27/11/2026 | Estudiante |

9. PRESUPUESTO ESTIMADO

| N° | Concepto / Rubro | Costo estimado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trabajo del estudiante: 120 horas × COP 15.000/h. | COP $1.800.000 | Valoración académica del esfuerzo. |
| 2 | Conectividad y energía durante el proyecto. | COP $100.000 | Estimación referencial de recursos compartidos. |
| 3 | Equipo existente, software, base de datos, mapa y alojamiento gratuito. | COP $0 | Sin compra de equipo ni dominio. Sujeto a licencias y cuotas gratuitas. |
| 4 | Reserva para contingencias menores. | COP $50.000 | Estimación para conectividad o alojamiento. |
| PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO |  |  | COP $1.950.000 |

10. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

| Nombre | Cargo / Rol en la organización | Interés en el proyecto | Nivel de influencia (Alto/Medio/Bajo) |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Cardozo Prada | Gerente y único desarrollador. | Cumplir los objetivos académicos y entregar un prototipo funcional. | Alto |
| Claudia Marcela Cifuentes | Sponsor | Revisar la coherencia de la gestión y el cumplimiento de criterios académicos. | Alto |
| Usuarios potenciales | Personas que consultan medicamentos. | Encontrar farmacias y comparar información comprensible. | Medio |
| Farmacias | Interesados externos potenciales; sin convenio. | Exactitud de su información y visibilidad de sus ofertas. | Medio |

11. ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

11.1 Roles de dirección del proyecto

| Rol | Nombre asignado | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador (Sponsor) | Claudia Marcela Cifuentes | Orientar y revisar el alcance y los entregables según la asignatura. No desarrolla el sistema ni se presume que aporte financiación. |
| Gerente de proyecto | Juan David Cardozo Prada | Planificar, ejecutar, controlar y cerrar el proyecto; gestionar alcance, cronograma, presupuesto, riesgos, calidad y cambios. |
| Otros interesados clave | Usuarios y farmacias | Aportar observaciones o validar información de forma voluntaria. No son miembros del equipo ni su participación está confirmada. |

11.2 Roles del equipo de desarrollo

| Rol del equipo de desarrollo | Integrante asignado | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Líder de proyecto / Project Manager | Juan David Cardozo Prada | Organizar tareas, priorizar entregables, registrar avances y gestionar cambios y riesgos. |
| Analista de requisitos | Juan David Cardozo Prada | Identificar necesidades, documentar requisitos y definir casos de uso y criterios de aceptación. |
| Arquitecto de software | Juan David Cardozo Prada | Definir componentes, interfaces y decisiones técnicas adecuadas al alcance individual. |
| Desarrollador Backend | Juan David Cardozo Prada | Implementar consultas, reglas de negocio, validación de datos y acceso administrativo. |
| Desarrollador Frontend | Juan David Cardozo Prada | Construir la interfaz, búsqueda, mapa, listados y comparación de ofertas. |
| Diseñador UX/UI | Juan David Cardozo Prada | Diseñar prototipos, navegación, adaptación móvil y accesibilidad básica. |
| Ingeniero de calidad (QA / Tester) | Juan David Cardozo Prada | Preparar y ejecutar pruebas; registrar y corregir defectos, dejando evidencias. |
| Administrador de base de datos | Juan David Cardozo Prada | Diseñar el esquema, cargar datos de prueba y gestionar integridad y respaldos. |
| Especialista en infraestructura / DevOps | Juan David Cardozo Prada | Configurar entorno, publicación demostrativa, variables de entorno y control de versiones. |
| Documentador / Redactor técnico | Juan David Cardozo Prada | Elaborar y actualizar documentación de gestión, manuales e informe final. |
| Otro rol (especificar) | No aplica | No se contemplan integrantes adicionales. Los roles anteriores son funciones asumidas por la misma persona, no cargos separados. |

12. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

1. Demostrar búsqueda, coincidencias en mapa y lista, comparación de la misma presentación por precio, ordenamiento por distancia y actualización administrativa. 2. Disponer de al menos 5 farmacias, 20 medicamentos y 30 ofertas; cada oferta con precio, moneda, disponibilidad y fecha de actualización. Todos los datos ficticios deben estar señalados. 3. Aprobar al menos 14 de 15 casos de prueba y el 100 % de los casos críticos. Se consideran críticos la búsqueda de coincidencias, asociación farmacia-oferta, comparación, cálculo y ordenamiento de distancia, alternativa manual y bloqueo de administración no autorizada. No quedarán defectos que bloqueen estos flujos o expongan credenciales. 4. Con coordenadas de prueba conocidas, identificar correctamente la farmacia coincidente más cercana por distancia en línea recta; mostrar unidad y carácter aproximado. No presentar la distancia como ruta vial. 5. Completar búsqueda y consulta de detalles en anchos de 360 px y 1366 px, sin pérdida de controles esenciales; comprobar los flujos principales en dos navegadores de escritorio y uno móvil, registrando versiones. 6. Obtener listado y marcadores en un máximo de 3 segundos en al menos 9 de 10 búsquedas consecutivas con el catálogo de prueba, mapa ya cargado y conexión estable. Documentar equipo, navegador y condiciones de medición.

13. APROBACIÓN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN

| Firma del Patrocinador / Docente | Firma del Gerente de Proyecto / Estudiante |
| --- | --- |